1) opatření pro cyklodopravu – krátkodobý plán

| Název | Popis a stav opatření | termín | Rozpočet MČ |
| --- | --- | --- | --- |
| A26 (Rajská zahrada – Průmyslová) Severní varianta | projednáno na jednání komise pro cyklodopravu MHMP MČ: zpracování projektové dokumentace, drobné úpravy povrchu | 4Q/2013 | PD 20.000 SÚ 20.000 |
| A44 (Černý Most – Satalice) | příprava k projednání a dořešení jednoduchých stavebních úprav (prodloužení Ocelkova) MČ: zpracování projektové dokumentace, dočasná úprava povrchu (prodloužení Ocelkova) | 2014 | PD 20.000 SÚ 50.000 |
| A256 (Rajská zahrada – Kyjský rybník) | připojení na stávající trasu A25 (podél Kyjského rybníka), návaznost na stavební úpravy Broumarská – Cíglerova a Vajgarská - Broumarská MČ: zpracování projektové dokumentace | 2014 | PD 20.000 |
| úpravy okolí metra Hloubětín | připojení na A26 (jih) a směr Satalice (sever) MČ: zpracování projektové dokumentace | 2014 | PD 40.000 |
| Místní úpravy (Bryksova – Horní Počernice) | Propojení s MČ Horní Počernice – připojení na metro Černý Most (jižně od CČM) - cykloobousměrka | 2014 | PD 15.000 |
| stojany | Určení míst pro instalaci stojanů, žádost na MHMP | 2014 | PD 10.000 |

2) opatření pro cyklodopravu – dlouhodobý plán

| Název | Popis a stav opatření | termín | Rozpočet MČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Místní úpravy (metro ČM – H. Počernice) | Propojení s MČ Horní Počernice – připojení na metro Černý Most (severně od CČM) – podjezdy a průjezd kolem metra | 2014 | PD |
| Zadání pro podrobnou koncepci (PK) | Koncepce (páteřní síť, místní síť, parkování) – podklad do akčního plánu pro MČ pro tvorbu vrstvy cyklodoprava v generelu dopravy | 2014 | PD 10.000 |
| Místní úpravy dle PK (Broumarská) | Integrační opatření pro připojení k A256 – A25 (Kyje) – A24 (Malešice) | 2014 | PD |
| Místní úpravy dle PK (Cíglerova) | Integrační opatření pro připojení k A26 (Rajská zahrada) | 2014 | PD |
| Místní úpravy dle PK (Ocelkova) | Integrační opatření pro propojení A44 (Dolní Počernice) a A256 | 2014 | PD |
| A25 (Broumarská – Hostavice) | Propojení A25 se zastávkou ČD Praha – Kyje (propustek + křižovatka Lednická x Broumarská, úprava cesty) | 2014 | PD |
| Místní úpravy dle PK (Vlčkova) | Integrační opatření (cykloobousměrka) při realizaci parkovacích stání | 2014 | PD |
| A25 – A43 (podél Rokytky) | Prodloužení cyklostezky podél Rokytky a připojení k cyklotrase v Kyjích | 2015 |  |
| Parkování kol na ÚMČ Praha 14 | Modelové řešení v rámci úpravy prostoru před radnicí | 2014 | 60.000 |

3) opatření pro sportovní vyžití

| Název | Popis a stav opatření | termín | Rozpočet MČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Přírodní stezky (Čihadla) | posouzení možností pro vznik nových samostatných okruhů pro rekreační účely (pěší, běžecký, pro cyklisty, pro vozíčkáře) v oblasti Čihadel, koordinace s napojením na plánovaný park V Čeňku | 4Q/2013 |  |
| Přírodní stezky (Aloisov) | posouzení možností pro vznik nových samostatných okruhů pro rekreační účely (pěší, běžecký) v oblasti nad Kyjským rybníkem | 1Q/2014 |  |
| Areál pro orientační běh (Čihadla) | koordinace s grantovým projektem | 4Q/2013 |  |

4) vzdělávání, propagace, medializace, akce pro veřejnost

| Název | Popis a stav opatření | termín | Rozpočet MČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubrika Bezmotoru v časopise Čtrnáctka | vedení pravidelné rubriky v časopisu Čtrnáctka s tematikou udržitelné dopravy (ve spolupráci s o.i. 14. kolo – Cyklisté sobě) | měsíčně |  |
| Kontakt bezmotoru@praha14.cz | funkce kontaktní osoby pro veřejnost za oblast bezmotorové dopravy cyklodopravy – trvalý úkol, průběžně | průběžně |  |
| Mapa MČ Praha 14 | spolupráce na tvorbě mapy volnočasových aktivit MČ (ve spolupráci s Prahou na kole a o.i. 14. Kolo – Cyklisté sobě) | 2Q/2014 | 50.000 |
| Správcovství cyklotras | zavedení „správcovství - patronace“ úseků cyklotras na území MČ | 1Q/2014 (trvale) |  |
| Cyklojízda Prahou 14 | uspořádání cyklojízdy pro zájemce z okolí či pro školy (v rámci Dne bez aut, Týdne mobility, Zažít město jinak apod.) | 1x ročně |  |